**Identificación**

|  |  |
| --- | --- |
| **Versión** | 1.1 |
| **Proyecto** | Apptracsem |
| **Fecha** | 17 / Junio / 2019 |
| **Elaborado por** | Irving Cruz Córdoba |
| **Localización del Documento** | AP |
| **Documento base** |  |
|  |  |
| **Autorizaciones** | |
| **Nombre** | **Fecha Autorización** |
| Joana Joselin Domínguez Rodríguez | 18 / Junio / 2019 |
| Eduardo Manuel Pérez García | 18 / Junio / 2019 |
| Irving Cruz Córdoba | 17 / Junio / 2019 |
|  |  |
| **Distribución** | |
| **Nombre** | **Fecha Recepción** |
| Alberto de Jesús León Moreno | 20 / Mayo / 2019 |
|  |  |
|  |  |

**Control de cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Control de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
| 1.0 | 20 / Mayo / 2019 | AJLM | Recién desarrollado, inicio de proyecto. |
| 1.1 | 17 / Junio / 2019 | ICC | Complementar la declaración basándonos en las fases del proyecto plasmado en el Project. |
|  |  |  |  |

***Alcance***

Versión: 1.1

Elaborado por: Irving Cruz Córdoba

Fecha de revisión: 19 / Junio / 2019

**Declaración del alcance de** *Apptracsem*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Fase Agrotracsem (inicio)* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *001 Documentación del proyecto.* | *Se encuentra la documentación completa de la aplicación web desarrollada. Se puede encontrar el alcance, las fases del proyecto, además y problemática.* |  |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *002 Acta de inicio* | *Describe a los involucrados del proyecto, así como el alcance y el costo estimado del desarrollo del proyecto.* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Fase Gestión de requerimientos* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *001 Requerimientos funcionales y no funcionales.*  *002 Documento SRS.* | *Se plasman los requerimientos funcionales del sistema a desarrollar.*  *Planificación del documento SRS para validar que la fase se cumplió.* |  |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *003 Documento de requerimientos especificados a usar.*  *004 Firma del SRC.* | *Describe los requerimientos para a usar para terminar con la problemática.*  *Generación y firma del documento de validación.* |  |
| *Fase Diseño* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *001 Mapa de navegación.*  *.*  *002 Diseño de diagramas.*  *003 SDS (Documento de especificación del diseño funcional y técnico).* | *Se describirá la navegación de la aplicación web*  *Diagramas de las funciones del sitio.*  *Planificación del documento SDS.* |  |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *004 Mapa de navegación completo de la aplicación web.*  *.*  *005 Diseño de diagramas de clases, E-R, relacional.*  *006 Firma del documento SDS.* | *Se muestra de forma gráfica y sencilla el contenido o secciones de la aplicación.*  *Muestra de manera gráfica los componentes de la aplicación, además de como interactúa el usuario con la máquina.*  *Generación y firma del documento que especifica y valida el diseño funcional y técnico.* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Fase Codificación* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *001 Documento de validación del funcionamiento.* | *Planificación del documento que valida el funcionamiento.* |  |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *002 Firma del documento de validación del funcionamiento de la aplicación.* | *Generación y firma del documento de validación de la codificación para que la fase de codificación sea aprobada y pueda continuar.* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Fase Pruebas* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *001 Documento de validación de validación de pruebas.* | *Planificación del documento que valida el valida las pruebas.* |  |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *002 Firma del documento de validación de las pruebas realizadas.* | *Generación y firma del documento de validación de pruebas, donde se realizaron las pruebas correspondientes de integración de software y es validado .* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Fase Implementación* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *001 Capacitación del personal.*  *002 Documento que valida la implementación.* | *capacitación del personal para que estos mismos puedan ser aptos y dominar la aplicación web.*  *Planificación del documento que valida la fase de implementación.* |  |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *003 Manual de uso de la aplicación.*  *004 Firma del documento que valida la implementación.* | *Manual de uso que contiene las funciones que contiene la aplicación web*  *Generación y firma del documento de validación de la implementación, donde se realizó la capacitación al personal e implemento el software en la empresa.* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Fase Reuniones* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *001 Documentación, avances y reportes.* | *Entregables del proyecto.* |  |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *002 Todos los entregables del proyecto en general.* | *Todos y cada uno de los documentos entregables del proyecto, esto existiendo entregas por cada fase del proyecto.* |  |